주제: 장애인을 위한 보행자 어플리케이션

기술스택

서버: Flask

DB: mariadb ex)시각장애 장애물의 위치(좌표)

앱: 안드로이드 스튜디오(자바)

역할

동균이형 : 앱, 데이터베이스

나 : 서버(api가 작동이 될꺼다)

10/1~10/6

나 : Api를 서버에 적용시켜보기

동균이형 : 앱의 틀을 제작한다(서버에 데이터 전송 전까지)

10/7~10/13

나 : Api와 DB의 상호작용 구현

동균이형 : DB만들기

10/14 ~ 10/26

나 : 알고리즘 구현

동균이형 : 맵 구현

10/27~11/10

테스트 및 영상 제작

앱만 굴러가게 하면 된다